화이트햇 스쿨 2단계 팀 프로젝트 보고서

차세대 보안리더 양성 프로그램

한국정보기술연구원 BoB 교육센터

| 멘토명 / PL명 | 손승호 멘토님 / 김두영 PL님 | 팀 명 | 알파고를 이을 악파고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 주제 | MITRE ATT&CK TTPs 행위 분석 데이터(capa-rule)를 활용한 악 성코드 분석 및 머신러닝 기반 악성코드 탐지 | 제출일 | 2024.05.31. |
| 팀원 | 오태호(참여), 김상훈(참여), 김나연(참여), 임나현(참여),허라영(참여), 이시언(참여) |  |  |
| 추진현황 | 데이터 전처리팀(오태호,김상훈,임나현)과 AI모델팀(김나연,허라영,이시언)을 이전에 구성한 것처럼 진행하여 스터디를 완료하였습니다. - 악성코드 수집 5/22에 사이버 보안 빅데이터 센터에 방문하여 신청한 데이터 셋에 대해 CAPA-RULE을 돌렸습니다. 이후 센터에 분석 프로그램을 남겨, 센터에서 다돌리면 연락을 주실 예정입니다. 현재 8514개 수집되었습니다. - 정상 데이터 수집 사이버 빅데이터 센터의 정상 셋과 SourceForge, 공인된 프로그램(Chrome, Steam 등), 윈도우 기본 프로그램에 대해 지속적으로 수집 중에 있습니다. 현재 2023개 수집되었습니다. - 데이터 전처리 수집한 데이터를 수치형 데이터 등으로 변환작업을 진행중입니다. |  |  |

활동사진 (회의 사진 등)